# Guia de Build no Cursor

## Rua do Saber — MVP da Plataforma

# 1. Objetivo deste guia

Este documento existe para orientar o desenvolvimento do MVP no Cursor de forma progressiva.

Ele deve ajudar você a:

- criar o projeto sem caos

- dividir o desenvolvimento em fases

- saber o que pedir ao Cursor em cada etapa

- evitar retrabalho

- manter coerência entre banco, interface e regras de negócio

# 2. Stack definida

## Frontend

- Next.js

- TypeScript

- TailwindCSS

## Backend / banco

- Supabase

## Auth

- Supabase Auth

## Deploy

- Vercel

## Vídeo

- YouTube embed

## Storage

- Supabase Storage

# 3. Estrutura recomendada do app

rua-do-saber/

├── app/

│   ├── (public)/

│   ├── admin/

│   ├── professor/

│   ├── aluno/

│   ├── gestor/

│   ├── suporte/

│   ├── auth/

│   └── api/

├── components/

│   ├── ui/

│   ├── layouts/

│   ├── forms/

│   ├── lessons/

│   ├── dashboard/

│   └── games/

├── lib/

│   ├── supabase/

│   ├── auth/

│   ├── permissions/

│   ├── utils/

│   └── validators/

├── types/

├── hooks/

├── public/

├── styles/

└── docs/

# 4. Ordem correta de desenvolvimento

Não comece pelo visual completo.
Comece pela estrutura.

A ordem recomendada é:

## Fase 1

Base do projeto + autenticação + tenants

## Fase 2

Modelagem do conteúdo editorial

## Fase 3

Editor de aula-kit

## Fase 4

Distribuição por cliente

## Fase 5

Áreas do professor e do aluno

## Fase 6

Área do gestor + relatórios

## Fase 7

Suporte básico

# 5. Fase 1 — Base do projeto

## Objetivo

Subir o esqueleto do sistema com autenticação e papéis.

## O que precisa existir ao final

- projeto Next funcionando

- Tailwind configurado

- Supabase conectado

- login funcionando

- controle de papéis

- tenants/clientes cadastráveis

## 5.1 Criar o projeto

No terminal:

npx create-next-app@latest rua-do-saber

Escolher:

- TypeScript: yes

- App Router: yes

- Tailwind: yes

- ESLint: yes

## 5.2 Instalar dependências iniciais

npm install @supabase/supabase-js @supabase/ssr zod react-hook-form lucide-react

Se quiser UI pronta:

npx shadcn@latest init

## 5.3 Configurar Supabase

Criar .env.local com:

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=...

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...

## 5.4 Tabelas iniciais do banco

Comece só com o mínimo:

- tenants

- tenant_branding

- users

- schools

- classes

Ainda não comece pelas aulas.

## 5.5 Prompt para o Cursor — fase 1

Use algo assim:

We are building an MVP called Rua do Saber.

Stack:

- Next.js App Router

- TypeScript

- Tailwind

- Supabase Auth + Postgres

First, create the base app structure with route groups for:

- public

- admin

- professor

- aluno

- gestor

- suporte

- auth

Then implement authentication with Supabase and role-based access.

Roles:

- super_admin

- editor

- support

- manager

- teacher

- student

Also prepare the initial data model for:

- tenants

- tenant_branding

- users

- schools

- classes

# 6. Fase 2 — Núcleo editorial

## Objetivo

Criar a estrutura de conteúdo do Rua do Saber.

## O que precisa existir ao final

- coleções

- aulas

- habilidades

- cards

- versão nacional

## 6.1 Tabelas dessa fase

- grades

- pillars

- skills

- collections

- lessons

- lesson_versions

- lesson_content

- lesson_media

- lesson_cards

- lesson_games

## 6.2 Regra importante

Toda aula nasce como nacional.

Ou seja:

- source_type = national

- ainda não vinculada a cliente

## 6.3 Prompt para o Cursor — fase 2

Now create the core editorial content model for Rua do Saber.

We need tables and TypeScript types for:

- grades

- pillars

- skills

- collections

- lessons

- lesson_versions

- lesson_content

- lesson_media

- lesson_cards

- lesson_games

A lesson must support:

- title

- summary

- grade

- collection

- pillar

- main skill

- learning objective

- teacher introduction

- discussion questions

- activity description

- home mission

- YouTube URL

- game configuration

- reward card

Every lesson starts as a national lesson.

# 7. Fase 3 — Editor de aula-kit

## Objetivo

Criar o ambiente interno onde você monta a aula completa.

## O que precisa existir ao final

- tela de listagem de aulas

- tela de criação

- tela de edição

- salvamento de rascunho

- publicação

## 7.1 Estrutura de telas

### /admin/aulas

Lista de aulas

### /admin/aulas/nova

Criar aula

### /admin/aulas/[id]

Editar aula

## 7.2 Estrutura do editor

O editor deve ter abas ou seções:

- Dados gerais

- Pedagogia

- Vídeo

- Jogo

- Atividade e missão

- Card

- Publicação

## 7.3 Prompt para o Cursor — fase 3

Create the admin lesson editor for Rua do Saber.

Routes:

- /admin/aulas

- /admin/aulas/nova

- /admin/aulas/[id]

The lesson editor must support sections:

1. General data

2. Pedagogy

3. Video

4. Game

5. Activity and home mission

6. Reward card

7. Publishing

The editor should save drafts and allow publishing a national lesson.

Use react-hook-form and zod.

# 8. Fase 4 — Distribuição por cliente

## Objetivo

Permitir que o conteúdo nacional seja liberado ou customizado para um município.

## O que precisa existir ao final

- clientes cadastrados

- coleção liberada por cliente

- aula duplicada para cliente

- branding por cliente

## 8.1 Tabelas dessa fase

- tenant_collections

- tenant_lessons

Se necessário:

- tenant_users_config

- tenant_settings

## 8.2 Regras de negócio

### Regra 1

Uma coleção nacional pode ser liberada para vários clientes.

### Regra 2

Uma aula nacional pode ser duplicada para um cliente específico.

### Regra 3

A duplicação gera uma nova lesson_version vinculada ao tenant_id.

## 8.3 Prompt para o Cursor — fase 4

Implement multi-tenant content distribution for Rua do Saber.

We need:

- tenant_collections

- tenant_lessons

Business rules:

- a national collection can be assigned to one or many tenants

- a national lesson can be duplicated into a tenant-specific version

- tenant-specific versions must not modify the original national lesson

Create admin UI for:

- assigning collections to tenants

- assigning lessons to tenants

- duplicating a lesson into a tenant-specific custom version

- editing tenant branding

# 9. Fase 5 — Área do professor

## Objetivo

Permitir aplicação real da aula em sala.

## O que precisa existir ao final

- biblioteca de aulas

- detalhe da aula

- marcar aula como aplicada

- observações

## 9.1 Tabelas dessa fase

- applied_lessons

- teacher_classes

## 9.2 Rotas

### /professor

dashboard

### /professor/aulas

biblioteca

### /professor/aulas/[id]

detalhe da aula

### /professor/turmas

turmas

## 9.3 O que aparece na aula do professor

- objetivo

- vídeo

- perguntas para debate

- jogo

- atividade prática

- missão para casa

- botão “marcar como aplicada”

## 9.4 Prompt para o Cursor — fase 5A

Create the teacher area for Rua do Saber.

Routes:

- /professor

- /professor/aulas

- /professor/aulas/[id]

- /professor/turmas

The teacher must be able to:

- see available lessons for their tenant

- open a complete lesson kit

- watch the embedded YouTube video

- read pedagogy instructions

- launch the game

- mark the lesson as applied

- write short notes after the lesson

# 10. Fase 5B — Área do aluno

## Objetivo

Permitir consumo simples e lúdico.

## O que precisa existir ao final

- jornada

- página da aula

- vídeo

- jogo

- card conquistado

- progresso básico

## 10.1 Tabelas dessa fase

- student_classes

- student_progress

- lesson_views

- game_sessions

## 10.2 Rotas

### /aluno

dashboard

### /aluno/aulas

aulas

### /aluno/aulas/[id]

detalhe

### /aluno/cards

cards conquistados

## 10.3 Prompt para o Cursor — fase 5B

Create the student area for Rua do Saber.

Routes:

- /aluno

- /aluno/aulas

- /aluno/aulas/[id]

- /aluno/cards

The student must be able to:

- see assigned lessons

- watch the YouTube video

- play the lesson game

- receive a reward card

- track basic progress

Create simple and visual UI.

# 11. Fase 6 — Gestor e relatórios

## Objetivo

Mostrar que o sistema gera acompanhamento institucional.

## O que precisa existir ao final

- painel do gestor

- métricas simples

- exportação básica

## 11.1 Tabelas / eventos usados

- login_events

- lesson_views

- applied_lessons

- game_sessions

## 11.2 Rotas

### /gestor

dashboard

### /gestor/escolas

visão por escola

### /gestor/relatorios

relatórios

## 11.3 Métricas do MVP

- logins no período

- professores ativos

- escolas ativas

- aulas aplicadas

- visualizações de aula

- jogos concluídos

## 11.4 Prompt para o Cursor — fase 6

Create the manager dashboard for Rua do Saber.

Routes:

- /gestor

- /gestor/escolas

- /gestor/relatorios

Show basic metrics for the current tenant:

- number of logins

- active schools

- active teachers

- lessons applied

- lesson views

- completed games

Add simple export functionality for CSV.

Use clear institutional UI.

# 12. Fase 7 — Suporte

## Objetivo

Dar sustentação operacional.

## O que precisa existir ao final

- FAQ

- tickets

- mensagens simples

## 12.1 Tabelas

- support_tickets

- support_messages

- faq_articles

## 12.2 Rotas

### /suporte

lista de tickets

### /suporte/[id]

detalhe do ticket

### /ajuda

FAQ pública ou semi-restrita

## 12.3 Prompt para o Cursor — fase 7

Create a basic support module for Rua do Saber.

We need:

- FAQ page

- support ticket list

- ticket detail page

- message thread inside ticket

Tables:

- support_tickets

- support_messages

- faq_articles

Roles:

- support team can answer tickets

- tenant users can open tickets

# 13. Rotas iniciais do app

Aqui está uma proposta de mapa inicial de rotas.

/

/login

/ajuda

/admin

/admin/clientes

/admin/clientes/[id]

/admin/colecoes

/admin/colecoes/[id]

/admin/aulas

/admin/aulas/nova

/admin/aulas/[id]

/admin/relatorios

/admin/suporte

/professor

/professor/aulas

/professor/aulas/[id]

/professor/turmas

/aluno

/aluno/aulas

/aluno/aulas/[id]

/aluno/cards

/gestor

/gestor/escolas

/gestor/relatorios

/suporte

/suporte/[id]

# 14. Componentes prioritários

O Cursor tende a produzir melhor quando você quebra o sistema em componentes.

## Componentes iniciais recomendados

### UI base

- AppSidebar

- Topbar

- PageHeader

- DataTable

- EmptyState

- StatusBadge

### Conteúdo

- LessonCard

- LessonEditorForm

- LessonMetaPanel

- LessonVideoEmbed

- LessonGamePanel

- LessonActivityPanel

- RewardCardPreview

### Dashboard

- MetricCard

- ActivityChart

- RecentLoginsTable

- LessonsAppliedTable

### Suporte

- TicketCard

- TicketThread

- FAQAccordion

# 15. Convenções recomendadas

Para não virar bagunça:

## Conteúdo

- use lesson para aula

- use collection para coleção

- use tenant para cliente

- use grade para ano escolar

- use skill para habilidade

## Status

Padronize status como enums:

### aula

- draft

- review

- published

- archived

### ticket

- open

- in_progress

- resolved

- closed

### usuário

- active

- inactive

# 16. Regras que precisam ser protegidas desde cedo

Essas regras devem existir já no MVP.

## Regra 1

Usuário só vê dados do próprio tenant.

## Regra 2

Professor só vê turmas associadas.

## Regra 3

Aluno só vê aulas liberadas para sua turma ou tenant.

## Regra 4

Gestor só vê relatórios do seu município.

## Regra 5

Aula nacional não pode ser alterada por customização local.

# 17. Estratégia de uso do Cursor

Aqui está a forma mais útil de trabalhar.

## Sempre faça assim:

- defina o contexto

- diga a fase atual

- diga a rota ou módulo

- diga o que precisa existir

- peça implementação incremental

## Exemplo de prompt bom

We are building phase 3 of Rua do Saber.

Current task:

Create the admin lesson editor page at /admin/aulas/nova.

Requirements:

- use react-hook-form + zod

- sections for lesson metadata, pedagogy, video, activity and publishing

- save draft to Supabase

- use clean institutional UI

- prepare code in modular components

Do not implement everything else yet.

Focus only on this route and related reusable components.

## Exemplo de prompt ruim

“Crie a plataforma toda.”

Isso gera código inconsistente.

# 18. Ordem recomendada de telas para construir primeiro

Se você quiser começar hoje, a ordem ideal é:

### Sprint 1

- login

- layout base

- admin dashboard vazio

- clientes

- usuários

### Sprint 2

- coleções

- aulas

- editor de aula

### Sprint 3

- distribuição por cliente

- branding

### Sprint 4

- professor

- aluno

### Sprint 5

- gestor

- relatórios

### Sprint 6

- suporte

# 19. O que testar ao final de cada fase

## Fase 1

- consigo logar?

- papéis redirecionam corretamente?

- tenant está isolado?

## Fase 2

- consigo criar coleção?

- consigo criar aula?

- aula salva corretamente?

## Fase 3

- consigo liberar aula para cliente?

- consigo duplicar sem quebrar original?

## Fase 4

- professor vê aula certa?

- aluno vê aula certa?

- progresso registra?

## Fase 5

- gestor vê dados do próprio cliente?

- relatório exporta?